NEUROLEARN

Sistema Operacional de Aprendizagem

Status do Projeto

Visão geral, progresso e roadmap

Versão 2.0  ·  6 de junho de 2026

# NeuroLearn — Status do Projeto

Versão: 2.0

Última atualização: 2026-06-06

Status geral: MVP em desenvolvimento ativo — Fases 1–4 + UX-01 + QA-01 concluídas

## Visão Geral

O NeuroLearn é uma plataforma cognitiva de aprendizagem baseada em neurociência. Seu objetivo é transformar consumo passivo de conteúdo em retenção de longo prazo, desenvolvimento de habilidades e consolidação cognitiva através de revisão espaçada, aprendizado ativo e gamificação inteligente.

Posicionamento: "Sistema Operacional de Aprendizagem" — o usuário não sente que está apenas estudando, sente que está evoluindo cognitivamente.

### Progresso do MVP

| Componente | Status | Progresso |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura (Next.js 15 + Supabase) | ✅ Concluído | 100% |
| Autenticação (Magic Link) | ✅ Concluído | 100% |
| Biblioteca de Conteúdo | ✅ Concluído | 100% |
| Cognitive Engine (algoritmos) | ✅ Concluído | 100% |
| Sistema de Revisão Espaçada (SM-2) | ✅ Concluído | 100% |
| Sessão de Foco | ✅ Concluído | 70% |
| Flashcards | ✅ Concluído | 100% |
| Skill Tree | ✅ Concluído | 80% |
| Dashboard Cognitivo | 🔄 Parcial | 50% |
| Segurança (OWASP + LGPD) | ✅ Concluído | 95% |
| Sistema de Validação UX | ✅ Concluído | 100% |
| Infraestrutura de Testes | ✅ Concluído | 100% |
| IA (Geração de Flashcards) | 🔜 Pendente | 20% |
| Gamificação Avançada | 🔜 Pendente | 10% |
| Dashboard com métricas reais | 🔜 Pendente | 30% |

## Stack Atual

| Camada | Tecnologia | Versão |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router) | 15.3.3 |
| UI Library | React | 19 |
| Linguagem | TypeScript | 5.7 (strict) |
| Estilização | TailwindCSS | 3.4 |
| Backend/Auth | Supabase | latest |
| Banco de Dados | PostgreSQL | via Supabase |
| Validação | Zod | 4.4.3 |
| Formulários | React Hook Form | latest |
| Testes Unitários | Vitest | 4.1.8 |
| Testes E2E | Playwright | 1.60.0 |
| Test Utilities | @testing-library/react | latest |
| Linter | ESLint + Next.js config | 9 |
| Porta Dev | localhost | 3003 |

## Funcionalidades Implementadas

### Fase 1 — Infraestrutura e Migração

- Migração de SPA monolítica (index.html + React CDN) para Next.js 15 App Router

- TypeScript strict (zero any)

- TailwindCSS com design system dark/light via CSS custom properties

- Estrutura de pastas modular: app/, components/, modules/, engine/, services/, store/, hooks/, lib/, types/

- Sistema de temas dark/light com flash-prevention (script inline no <head>)

- Landing page em public/landing.html

- Super admin configurado

### Fase 2 — Integração Supabase

- Auth via Magic Link com callback em /auth/callback

- Middleware Next.js protegendo todas as rotas /app/*

- Schema completo com 9 tabelas + RLS ativo em todas

- Trigger on_auth_user_created para criação automática de perfil

- AppContext com carregamento paralelo de 4 queries no mount

- Fallback para localStorage (modo offline/dev)

- API Route DELETE /api/user/delete para conformidade LGPD

- Banner de consentimento LGPD

### Fase 3 — Cognitive Engine

6 módulos de algoritmos cognitivos com 76 testes unitários:

| Módulo | Algoritmo |
| --- | --- |
| SM-2 aprimorado | `EF_new = max(1.3, EF + 0.1 − (5−q)(0.08+(5−q)×0.02)) + bônus responseTime` |
| Modelo de Retenção | Ebbinghaus: `R(t) = 100 × e^(−t/S)`, `S = intervalDays × easeFactor` |
| Risco de Esquecimento | high: R<40 ou vencido; medium: R<65 ou vence<1d; low: demais |
| Fila de Revisão | Ordena por risco (high→medium→low), desempate por nextReview |
| Mastery Score | `base(mastery) × min(1, R/100)` → 0–100 por card e por conteúdo |
| Skill Evolution | velocity = avg(XP últimos 7d), daysToLevelUp, trend por metades |
| Active Learning | Pirâmide de Glasser: notas×10% + destaques×20% + ensino×30% + recall×40% |
| Cognitive Score | `retention×0.35 + mastery×0.30 + consistency×0.20 + activeLearning×0.15` |

### Fase 4 — Segurança

- HTTP Security Headers: CSP, HSTS, X-Frame-Options:DENY, X-Content-Type-Options

- Rate Limiting: 5 req/15min por IP em /auth/*

- Validação de inputs: schemas Zod para todos os formulários

- Sanitização: stripHtml, escapeHtml, sanitizeFileName, isValidMimeType

- RBAC: hierarquia user → admin → super_admin, middleware em /api/admin/*

- Security Logger: JSON estruturado, sanitização de campos sensíveis

- LGPD: banner de consentimento + exclusão completa de dados via API

### UX-01 — Sistema Global de Validação

- Componentes: FormField, FormError, FormHint, LoadingButton

- Formulários refatorados: Login, Signup, AddContentModal

- React Hook Form + zodResolver em todos os formulários

- novalidate em todos os forms (sem popup nativo do browser)

- Mensagens de erro em PT-BR com role="alert"

- setFocus no primeiro campo com erro

- aria-describedby conectando campos a erros e hints

- Labels com asterisco (*) para campos obrigatórios

### QA-01 — Engenharia de Qualidade

- 260 testes unitários passando (21 arquivos Vitest)

- 7 specs Playwright (multi-project: setup / chromium / authenticated)

- Testing Library + jsdom para testes de componentes

- Mock pattern para Supabase (builder chain)

- Page Objects: LibraryPage, ReviewPage

- Auth E2E via Supabase Admin API → storageState

- Thresholds de cobertura: 80% statements/functions/lines, 70% branches

## Funcionalidades Pendentes

### Dashboard Real (Fase 5 — prioritária)

- [ ] Métricas de retenção lidas do Supabase (não apenas localStorage)

- [ ] Usar calcCognitiveScore, calcRetention, buildReviewQueue no DashboardView

- [ ] Cards "em risco" baseados em forgettingRisk

- [ ] Gráfico de progresso por conteúdo

- [ ] Streak real persistido no banco

- [ ] Leaderboard básico

### API Routes + Edge Functions (Fase 5)

- [ ] POST /api/review/rate — endpoint de revisão usando SM-2 aprimorado

- [ ] Edge Function daily-retention-snapshot — snapshot diário de retenção

- [ ] Geração automática de flashcards via Anthropic API

- [ ] Sugestão de conteúdos baseada em retenção e cognitive score

### Gamificação Avançada (Fase 6)

- [ ] Sistema de conquistas (badges) por marcos cognitivos

- [ ] Missões diárias e semanais

- [ ] Ranking entre usuários

- [ ] Notificações de revisão agendada

### Painel Admin e Configurações (Fase 7)

- [ ] Painel super admin (gestão de usuários, analytics globais)

- [ ] Configurações de perfil (avatar, preferências)

- [ ] Exportação de dados pessoais (LGPD)

- [ ] Google OAuth ativo no dashboard Supabase

## Status por Camada

### Frontend

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Roteamento (App Router) | ✅ | Middleware protegendo `/app/*` |
| Autenticação UI | ✅ | Login + Signup com Magic Link |
| Biblioteca | ✅ | CRUD + modal com validação |
| Sessão de Foco | 🔄 | Falta highlights e timer Pomodoro real |
| Revisão (Flashcards SM-2) | ✅ | Interface de revisão funcional |
| Dashboard | 🔄 | Métricas parcialmente reais |
| Skills | ✅ | CRUD + cálculo de progressão |
| Tema dark/light | ✅ | Flash-prevention implementado |
| Acessibilidade | ✅ | Labels, aria-*, role=alert, keyboard nav |
| Responsividade | 🔄 | Desktop prioritário; mobile parcial |

### Backend (Supabase)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Auth (Magic Link) | ✅ | Rate limit free tier pode ocorrer |
| RLS em todas as tabelas | ✅ | `auth.uid() = user_id` |
| Schema de 9 tabelas | ✅ | Migrações aplicadas |
| Trigger de criação de usuário | ✅ | `on_auth_user_created` |
| Edge Functions | 🔜 | `daily-retention-snapshot` pendente |
| Google OAuth | 🔜 | Código pronto; falta Client ID/Secret |
| Backups | 🔜 | Dependente do plano Supabase |

### Cognitive Engine

| Módulo | Status | Testes |
| --- | --- | --- |
| SM-2 aprimorado | ✅ | 17 testes |
| Retention Model | ✅ | 10 testes |
| Forgetting Risk | ✅ | 8 testes |
| Scheduling (fila de revisão) | ✅ | 8 testes |
| Mastery Score | ✅ | 9 testes |
| Skill Evolution | ✅ | 7 testes |
| Active Learning Score | ✅ | 8 testes |
| Cognitive Score | ✅ | 9 testes |

### IA

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Cliente OpenAI configurado | ✅ | `OPENAI_API_KEY` em `.env.local` |
| Cliente Anthropic configurado | ✅ | `ANTHROPIC_API_KEY` em `.env.local` |
| Prompts estruturados | ✅ | `src/lib/ai/prompts.ts` |
| Geração de flashcards | 🔜 | API route pendente |
| Geração de quizzes | 🔜 | Fase 2 |
| Resumo de conteúdo | 🔜 | Fase 2 |

### Segurança

| Item | Status | Referência |
| --- | --- | --- |
| A01 Broken Access Control | ✅ | Middleware + RLS + RBAC |
| A02 Cryptographic Failures | ✅ | Supabase bcrypt/RS256 + HSTS |
| A03 Injection | ✅ | Zod + escapeHtml + Supabase parametrizado |
| A04 Insecure Design | ✅ | Rate limiting + LGPD consent |
| A05 Security Misconfiguration | ✅ | Security headers completos |
| A06 Vulnerable Components | 🔄 | npm audit ok; Dependabot pendente |
| A07 Auth Failures | ✅ | Rate limiting + Supabase Auth |
| A08 Data Integrity | 🔄 | CSP + MIME validation implementados |
| A09 Security Logging | 🔄 | Logger implementado; Sentry pendente |
| A10 SSRF | N/A | Sem requests a URLs de usuário |

### Testes

| Tipo | Quantidade | Comando |
| --- | --- | --- |
| Unitários (Vitest) | 260 passando | `npm run test:unit` |
| E2E (Playwright) | 7 specs (3 projetos) | `npm run test:e2e` |
| Cobertura | threshold 80% | `npm run test:coverage` |

## Bugs Conhecidos

| ID | Descrição | Impacto | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-AUTH-01 | Rate limit Supabase free tier no Magic Link (>3 emails/hora) | Médio | Mitigado (config ajustada) |
| BUG-MOBILE-01 | Layout mobile parcialmente responsivo em algumas telas | Baixo | Backlog |
| BUG-DASH-01 | Dashboard exibe métricas parcialmente do localStorage em vez do Supabase | Médio | Fase 5 |
| BUG-FOCUS-01 | Sessão de Foco não persiste highlights no banco | Alto | Fase 5 |

## Roadmap por Fase

### Fase 5 — Dashboard Real e API Routes (próxima)

Objetivo: Conectar o Cognitive Engine ao Supabase e exibir métricas reais.

Entregas previstas:

- Dashboard com métricas de retenção reais

- POST /api/review/rate usando SM-2

- Edge Function de snapshot diário

- Geração de flashcards via IA

- Streak real no banco

### Fase 6 — Gamificação Avançada

Objetivo: Aumentar engajamento com mecânicas inteligentes de progressão.

Entregas previstas:

- Sistema de badges por marcos cognitivos

- Missões diárias e semanais

- Ranking entre usuários

- Notificações de revisão

### Fase 7 — Admin e Configurações

Objetivo: Ferramentas de gestão e personalização.

Entregas previstas:

- Painel super admin

- Configurações de perfil

- Exportação de dados (LGPD)

- Google OAuth

### Fase 8 — IA Adaptativa (visão de longo prazo)

Objetivo: Personalização profunda baseada em comportamento cognitivo.

Entregas previstas:

- Currículo adaptativo por risco de esquecimento

- Geração dinâmica de quizzes contextuais

- Detecção automática de lacunas de conhecimento

- Second brain cognitiva

## Decisões Arquiteturais Importantes

| Decisão | Motivo |
| --- | --- |
| Next.js App Router em vez de Pages Router | Server components, layouts aninhados, melhor performance |
| Supabase em vez de backend próprio | Velocidade de desenvolvimento no MVP; migração para NestJS planejada na Fase 8 |
| localStorage como fallback | Garantir funcionamento offline e em desenvolvimento sem Supabase |
| Zod v4 com `.refine()` para email | `.email()` deprecado no Zod v4; regex garante validação consistente |
| `node` como ambiente padrão no Vitest | Algoritmos puros não precisam de DOM; jsdom somente onde necessário |
| Supabase Admin API para auth E2E | Magic Link não pode ser clicado automaticamente; `admin.generateLink` resolve |
| Porta 3003 em vez de 3000 | Evitar conflito com outras aplicações locais |

## Próximos Passos (priorizados)

1. Fase 5 — Dashboard Real: conectar calcCognitiveScore e buildReviewQueue ao DashboardView

2. Fase 5 — API Route de Revisão: POST /api/review/rate com SM-2 aprimorado

3. Fase 5 — Geração de Flashcards IA: endpoint usando Anthropic API

4. Fase 5 — Sessão de Foco: highlights persistidos no banco + timer Pomodoro real

5. Fase 6 — Gamificação: badges e missões diárias

6. Fase 7 — Google OAuth: ativar no dashboard Supabase

## Pontos de Atenção

- Região Supabase `us-east-1`: latência ~150ms do Brasil. Considerar migrar para sa-east-1 em produção.

- Senha do admin: NeuroLearn@2025! é temporária — alterar antes de expor o app.

- `.env.local`: nunca commitar. Contém todas as chaves de API.

- `SERVICE_ROLE_KEY`: apenas no backend (Node.js). Nunca expor ao browser.

- `MigrationBanner`: componente ainda presente no layout — remover quando todos os usuários tiverem migrado do localStorage.

- Google OAuth: configurado no código mas precisa de Client ID/Secret no dashboard Supabase.